Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt

UMOWA Nr ……/2013

w dniu ………………………..2013r. w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy:

Powiatem Nowomiejskim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP …………………..		REGON ……………….

w osobach:

Przewodniczącego Zarządu – Ewy Dembek

Członka Zarządu – Marcina Bulińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Haliny Bartkowskiej

zwanym "Zamawiającym"

a Panem/Panią……………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

………………………………………………………….

NIP ………………………………..	REGON …………………………...

zwaną dalej "Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści :

Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podst. art. 39 - 46 przetarg nieograniczony.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą

Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określają następujące dokumenty :

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta Wykonawcy złożona do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia

- W przypadku wystąpienia różnic i rozbieżności w dokumentach wymienionych w ust.2 oraz w przypadku wszelkich innych wątpliwości dotyczących wykonania przedmiotu umowy dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania placu budowy w terminie ustalonym przez strony umowy,

  - przekazania Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy:

- decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową

- dziennika budowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przedłożenia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

  - przyjęcia placu budowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 1,

  - opracowania, przed rozpoczęciem robót, projektu organizacji ruchu na czas budowy

  - złożenia w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniami, o którym mowa w art.12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

  - zagospodarowania miejsca składowania materiałów i narzędzi na własny koszt w trakcie prowadzonych prac,

  - utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie   obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz  niniejszą umową,

  - stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze stanem technicznym zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz, że będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca podzleci wykonanie ……………………………………………………………………... stanowiące część przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 podwykonawcy tj. firmie : ……………. Pozostały zakres przedmiotu umowy wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców,

- W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się możliwość zmiany podmiotu wskazanego w ust.2 na uzasadniony wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana taka wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 4

  - W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest w chwili podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami;

  - Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności;

  - W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych;

  - W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego;

§ 5

- Przedstawicielami stron są:

  - Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku – Ryszard Kłosowski

  - Ze strony Zamawiającego powołany został  inspektor nadzoru inwestorskiego  ……………………

  - Ze strony Wykonawcy  kierownikiem  budowy jest …………………………..

- Ze względu na wyjątkową sytuację  dopuszcza się możliwość dokonania przez strony zmiany osób  wymienionych w ust.1.

- Dokonanie zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy uzasadniający przyczynę zmiany, ze wskazaniem innej osoby spełniającej warunek, o którym mowa w pkt.5.1 lit.c SIWZ, oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt.14.3, 14.4 i 14.5 SIWZ

- Dokonanie zmiany osób wymienionych w ust.1 wymaga aneksu do umowy.

§ 6

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane określone niniejszą umową w terminie do dnia 30 sierpnia 2014r. zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru.

- Strony dopuszczają możliwość wstrzymanie prowadzenia robót w okresie zimowym, przy czym wstrzymanie robót ze względu na okres zimowy na czas nie dłuższy niż 3 m-ce nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji zadania, określonego w ust.2.

- Wniosek o wstrzymanie prowadzenia robót na okres zimowy może złożyć każda ze stron umowy, a także ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Decyzja o wstrzymaniu prowadzenia robót na okres zimowy wymaga akceptacji osób wymienionych w §5 ust.1.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w ust.2 ze względu na :

  - złe warunki atmosferyczne (np. obfite opady atmosferyczne , niską temperaturę powietrza, itp.) które uniemożliwiać będą prowadzenie robót – nie dotyczy to okresu, w którym roboty zostały wstrzymane ze względu na okres zimowy nie dłuższy niż 3 m-ce

  - w przypadku wstrzymania prac przez właściwe służby ze względu na zaistniałe nieprzewidziane sytuacje losowe takie jak : dokonane w trakcie prowadzonych robót odkrycia archeologiczne, znalezienie niewybuchu lub niewypału, itp.

  - ze względu na konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych (np. nadzoru budowlanego, nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków, itp.), których konieczność realizacji nie została spowodowana przez Wykonawcę

  - ze względu na konieczność wykonania robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich realizacji, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu określonego w pkt.4.2 SIWZ

- W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zadania ze względu na sytuacje, o których mowa w ust.6 zostanie spisany protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin zakończenia realizacji zadania.

- Zmiana terminu realizacji zadania, o której mowa w ust.6 i 7 wymaga aneksu do umowy.

§ 7

Przedmiot umowy określony w §1 współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

    - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto  …………….…… zł plus  podatek VAT …..%  …………zł, co stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………………………………..)

    - Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w ratach, sukcesywnie za wykonane roboty zgodnie z protokołami odbioru, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1,

    - Wystawienie faktur następować będzie każdorazowo na podstawie  podpisanego przez strony odpowiedniego protokołu odbioru częściowego robót, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1.

    - Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie  podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 2

    - Faktury należy wystawić na:

Powiat Nowomiejski

ul. Rynek 1;   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771460784

Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie:

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

    - Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - W przypadku urzędowej  zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT zostanie on zmieniony aneksem do umowy tak, aby dostosować go do obowiązujących przepisów.

§ 8

    - Zastrzega się możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust.1, w przypadku zmniejszenia/zwiększenia jednostek przedmiarowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania takiej zmiany wynikać będzie z obmiaru powykonawczego.

    - Zapis ust.1 nie dotyczy zamówień dodatkowych, nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia (Dział III SIWZ) a w szczególności nie ujętych w dokumentacji projektowej.

    - Rozliczenie robót, o których mowa w ust.1 nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

    - Zapisy ust.1 nie mają zastosowania w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z błędów lub zaniedbań Wykonawcy.  Roboty takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

    - Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust.1 wymaga spisania protokołu konieczności wykonania robót zawierającego w szczególności obmiar powykonawczy, określenie różnicy wynagrodzenia i akceptację osób wymienione w §5 ust.1

    - Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 wymaga aneksu do umowy zawartego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 5

§ 9

- Odbiór robót następować będzie w następujący sposób :

  - Odbiory częściowe robót obejmujące prace wykonane w danym okresie zostaną przeprowadzone:

- do 23 grudnia 2013r– za roboty wykonane w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2013r

- do 7 marca 2014r. – za roboty wykonane w okresie od 21 grudnia 2013r. do 28 lutego 2014r.

- do 6 czerwca 2014r. – za roboty wykonane w okresie od 1 marca 2014r. do 31 maja 2014r.

- do 7 sierpnia 2014r – za roboty wykonane w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014r

  - Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających jest wpis do dziennika budowy.

- W odbiorach robót o których mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wymienieni w § 5 ust.1.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności :

    - przekazanie najpóźniej w dniu każdego odbioru częściowego :

  - wypełnionego dziennika budowy,

  - protokółów badań,

  - aprobat technicznych,

  - atestów i certyfikatów jakości,

  - deklaracji zgodności z PN,

  - zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, z określeniem ilości i wartości robót wykonanych w poprzednich okresach rozliczeniowych, ilości i wartości robót w bieżącym okresie rozliczeniowym, planowanych do wykonania ilości i wartości robót w następnych okresach rozliczeniowych.

  - wszystkich innych dokumentów dotyczących wykonanego przedmiotu umowy niezbędnych do jego prawidłowego rozliczenia, a w szczególności niezbędnych do otrzymania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

    - przekazania najpóźniej w dniu odbioru końcowego :

- dokumentów wymienione w ust.4 pkt 1

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych

- Dokumenty, o których mowa  w ust.4 wymagają akceptacji osób wymienionych w §5 ust.1.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin o którym mowa w ust.6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

- Dzień i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust.6, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

- Z czynności każdego odbioru robót, o których mowa w ust.1 sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w jego toku.

- Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 10

- Dla zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi, nie później niż w dniu podpisania umowy  zabezpieczenie w formie ………………  w wysokości 5% ceny brutto ustalonej w § 7 ust.1 tj. …………….zł

- Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane pod warunkiem zachowania ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % kwoty o której mowa w ust.1 tj. ……………..zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30 % kwoty o której mowa w ust.1  tj. …………….zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na czas ………. m-cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienie wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin

- W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i przystąpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty usunięcia wad lub usterek.

§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do dziennika budowy i określonej w protokole odbioru robót.

§ 13

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

  - za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru robót, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

  - za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w terminie ustalonym przez strony zgodnie z §2 ust.1 pkt.1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w §12, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

  - za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu

  - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminach wyznaczonych na podstawie § 11. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 14

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 15

- Wszelkie zmiany postanowień  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta wykonawcy złożona do przetargu nieograniczonego

§ 17

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

…………………………….					……………………………