projekt

Umowa  Nr …………….

W dniu …………………………………..  w Nowym Mieście Lubawskim,

pomiędzy Powiatem Nowomiejskim

REGON  871118879 , NIP  8771315763

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ,

ul. Rynek 1 ,13-300 Nowe Miasto Lubawskie

w osobach

Przewodniczący Zarządu – Ewa Dembek

Członek Zarządu – Marcin Buliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej

zwanym w treści umowy „Inwestorem” ,

a

Panem/Panią ………………………………………………………..

prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą

………………………………………………………………………….

REGON ………………………. , NIP …………………………………….

zwanym w treści umowy "Inspektorem",

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

# Inwestor zleca a  Inspektor przyjmuje na siebie wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leźno)”,

# Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą Robót, który wyłoniony został przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość ofertowa robót wynosi netto 944 265,91 zł. Wykonawcą Robót jest SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

# § 2

# Strony ustalają, że praca Inspektora będzie wykonywana w  trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji oraz w udzielonym przez Wykonawcę Robót budowlanych okresie gwarancji tj.

  - Rozpoczęcie realizacji zadania – z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – wrzesień 2013r.)

# Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych - do 30 sierpnia 2014r.

# Okres gwarancji dla robót budowlanych – 36 miesięcy od odbioru końcowego.

# Zmiana terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru określonego w ust.1  jest możliwa po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy, tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą Robót, o której mowa w §1 ust.2

§ 3

- Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności określonych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla starannego wykonania umów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych obowiązków.

- Inspektor zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane niniejszą umową zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor oświadcza iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązki wynikające z niniejszej umowy sprawował będzie przy pomocy osób:

- ……………………………………..

- …………………………………………

- Inspektor oświadcza, że osoby wymienione w ust.4 :

- posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wskazaną w § 1.

- są członkami (są tymczasowo wpisana na listę członków), odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze zm.)

- W przypadku wyznaczenia innej osoby do sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad realizacją jakichkolwiek robót objętych niniejszą umową wymagana jest uprzednia zgoda Inwestora oraz aneks do umowy.

- Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- w trakcie realizacji robót budowlanych :

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z inwestycją w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

- uczestniczenie w przekazaniu przez Inwestora Wykonawcy Robót placu budowy;

- prowadzenie regularnych kontroli budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

- monitorowanie postępu robót, sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie budowy;

- ścisłą współpracę z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na ewentualne zmiany projektu budowlanego;

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, z podaniem skutków finansowych i organizacyjnych (koszt i czas na realizację),

- nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp.;

- dokonywanie obmiaru wykonanych robót;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady.

- przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót z potwierdzeniem ich wykonania w protokołach odbioru częściowego i końcowego robót;

- powiadomienie Inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy;

- rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienie Inwestorowi swojego stanowiska dotyczącego tych roszczeń;

- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

- wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacja projektu wymaganych przez Inwestora w szczególności dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót,

- decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich innych elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

- decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub prowadzonych niezgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą Robót;

- akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę Robót harmonogramu robót

- po zakończeniu robót budowlanych :

- nadzór nad robotami zmierzającymi do usunięcia wad;

- poświadczenie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

- wspieranie Inwestora w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów w sprawie nadzorowanych robót budowlanych;

- dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji

- sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Inwestora komisyjnego odbioru gwarancyjnego oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów;

- dostarczenie Inwestorowi wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

- w związku z dofinansowaniem Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 :

- zapewnienie Inwestorowi, na każdym etapie realizacji inwestycji, wszelkiej niezbędnej pomoc w zakresie zarządzania projektem, zgodnie z wymogami umowy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

- ocenianie i zatwierdzanie postępu prac

- dostarczanie Inwestorowi informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie wymaganej przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą RPO WM

§4

- Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac przygotowawczych, aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postępu robót budowlanych na każdym etapie wykonania umowy. W przypadku  uwag lub zastrzeżeń Inwestora Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego zajęcia stanowiska lub podjęcia działań i zawiadomienia o tym Inwestora.

- Inspektor zobowiązany jest do przybycia na każde wezwanie Inwestora lub Wykonawcy Robót objętych nadzorem

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót,  Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora celem podjęcia decyzji dotyczącej ich zlecenia Wykonawcy Robót.

- Z zastrzeżeniem ust.5 bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy Robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Inwestor upoważnia  Inspektora do udzielenia Wykonawcy Robót  zgody na  wykonanie  robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia decyzji w tej sprawie. O zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Inwestora.

§5

- Wynagrodzenie Inspektora wynosi, netto …………..zł, podatek VAT ……..% ………………….zł, co daje wartość brutto ……………………zł słownie : …………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie Inspektora będzie regulowane na podstawie faktur wystawionych proporcjonalnie do wysokości rozliczenia finansowego robót budowlanych inwestycji objętych umową z Wykonawcą Robót, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w formularzu ofertowym Inspektora.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.

- Podstawą do wystawienia faktur przejściowych jest podpisany przez Inwestora, Inspektora i Wykonawcę Robót protokół z odbioru częściowego robót zawierający w szczególności wartość robót wykonanych i przewidzianych do zapłaty.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Inwestora, Inspektora i Wykonawcę Robót protokół z odbioru końcowego robót zawierający w szczególności rozliczenie końcowe wykonanych robót budowlanych.

- Faktury za pełnienie funkcji Inspektora będą realizowane w drodze przelewu na rachunek bankowy

Inspektora wskazany na fakturze, w terminie  30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi.

§6

- Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną z tytułu rozwiązania umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1

- Inwestor ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora nie spowodowanego winą Inspektora zapłaci on Inspektorowi wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inwestora wykonanej części przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Inspektorowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 7

- Prawa lub obowiązki wynikające z umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich przez Inspektora  wyłącznie za zgodą Inwestora.

- Inwestor ma prawo rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadkach gdy :

  - Inspektor nie przystąpił do wykonania obowiązków wynikających z  umowy;

  - Inspektor wykonuje swe obowiązki  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

- W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2  Inspektorowi nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.

- Umowa  może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku, gdy  nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawcą Robót budowlanych, stanowiących przedmiot  inwestycji .  Sytuacja  taka  nie  daje  Inspektorowi   prawa żądania wynagrodzenia lub odszkodowania.

- Umowa wygasa po wykonaniu nadzorowanych robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą Robót, o której mowa w §1 ust.2 oraz rozliczeniu z tego tytułu wynagrodzenia Wykonawcy Robót.

§ 8

- Integralnym załącznikiem do umowy jest oferta Inspektora, na bazie której dokonano jego wyboru;

- Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Inwestora.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inspektor a  dwa  Inwestor.

INWESTOR:                           			                                 INSPEKTOR