Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt

UMOWA Nr ……/2010

w dniu ………………………..2010 r. w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy:

Powiatem Nowomiejskim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771460784		REGON 871118879

w osobach:

Przewodniczącego Zarządu – Stanisława Czajka

Członka Zarządu – Jana Rochewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Haliny Bartkowskiej

zwanym "Zamawiającym"

a Panem/Panią……………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

………………………………………………………….

NIP ………………………………..	REGON …………………………...

zwaną dalej "Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści :

Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podst. art. 39 - 46 przetarg nieograniczony.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu

„Utworzenie Edukacyjnego Centrum Multimedialnego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – dla szkolnictwa zawodowego”

dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Zadanie należy zrealizować zgodnie z:

a) umową o wykonawstwo,

b) dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

c) polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane,

d) SIWZ.

4. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej konkretnych producentów celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę projektanta oraz wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia posiadają parametry takie jak przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysunkach, a także posiadają aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania placu budowy w terminie ustalonym przez strony umowy,

  - przekazania Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy:

- decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją techniczną

- dziennika budowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przedłożenia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

  - przyjęcia placu budowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 1,

  - złożenia dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy, stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art.12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

  - w trakcie prowadzonych prac zagospodarowania miejsca składowania materiałów i narzędzi na własny koszt,

  - utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

  - wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnie   obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz  niniejszą umową,

  - stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz, że będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 4

  - W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest w chwili podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami;

  - Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności;

  - W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu , iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych;

  - W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego;

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców,

§ 5

Przedstawicielami stron są:

- Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………………………………………………………………….

- Ze strony Zamawiającego powołany zostanie  inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Ze strony Wykonawcy  kierownikiem  budowy jest …………………………………………..

§ 6

Termin wykonania przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie – od dnia przekazania placu budowy wykonawcy.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane określone niniejszą umową w terminie do dnia

30 listopada 2010 r. zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru.

- W przypadkach, o których mowa w § 11 ust.3 pkt 1 lit. a-e zostanie spisany przez strony umowy protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin zakończenia realizacji zadania, przy czym termin ten nie może przekroczyć 15 grudnia 2010 r.

§ 7

Przedmiot umowy określony w §1 współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

    - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto  …………….…… zł plus  podatek VAT …..%  …………zł, co stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………………………………..)

    - Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach,  za wykonane roboty zgodnie z protokołami odbioru o których mowa w § 8 ust.1.

    - Wystawienie faktury przejściowej nastąpi na podstawie  podpisanego przez strony protokołu odbioru częściowego robót, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 1.

    - Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie  podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 2

    - Faktury należy wystawić na:

Powiat Nowomiejski

ul. Rynek 1;   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771460784

Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie:

Starostwo Powiatowe

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

    - Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

- Odbiór robót następować będzie w następujący sposób :

  - Odbiór częściowy robót obejmujący prace wykonane od przekazania placu budowy do 30 września 2010 r.  zostanie przeprowadzony do 5 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

  - Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają również roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających jest wpis do dziennika budowy.

- W odbiorach robót o których mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wymienieni w § 5.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności :

    - przekazanie najpóźniej w dniu odbioru częściowego :

  - wypełnionego dziennika budowy,

  - protokółów badań,

  - aprobat technicznych,

  - atestów i certyfikatów jakości,

  - deklaracji zgodności z PN,

  - zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, z określeniem ilości i wartości robót wykonanych w poprzednim okresie rozliczeniowym, ilości i wartości robót w bieżącym okresie rozliczeniowym, planowanych do wykonania ilości i wartości robót w następnym okresie rozliczeniowym,

    - przekazania najpóźniej w dniu odbioru końcowego :

- dokumentów wymienionych w ust.4 pkt 1

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych

- Dokumenty, o których mowa  w ust.4 wymagają akceptacji osób wymienionych w §5 umowy.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin o którym mowa w ust.6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

- Dzień i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust.6, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

- Z czynności każdego odbioru robót, o których mowa w ust.1 sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w jego toku.

- Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 9

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi, nie później niż w dniu podpisania umowy  zabezpieczenie w formie ………………  w wysokości 5% ceny brutto ustalonej w § 7 ust.1 tj. …………….zł

- Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane pod warunkiem zachowania ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej tj. ……………..zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Pozostałe 30 %t. tj. …………….zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na czas ………. m-cy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, wad lub usterek Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wady lub usterki. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki i przystąpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba że strony ustalą protokolarnie krótszy lub dłuższy termin.

- W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i przystąpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba że strony protokolarnie ustalą krótszy lub dłuższy termin.

- W przypadku ujawnienia wad zgłoszenia będą przesyłane na adres wskazany w umowie faxem na nr telefonu ……………………………………

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian niniejszej umowy:

- konieczności zmiany umownego terminu realizacji zamówienia z powodu:

- działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.,

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli istotnie wstrzymują realizację określonego rodzaju robót,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku wystąpienia robót/zamówień dodatkowych wymagających wydłużenia terminu o czas niezbędny do ich wykonania, jeżeli ze względu na konieczność ich wykonania niemożliwe jest dotrzymanie terminu umownego,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

- konieczności zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia/zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie -  jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy po uzyskaniu zgody zamawiającego.

§ 12

1. Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania:

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/:…………………………

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/……………………………

3) wskaźnik  narzutu  zysku w % liczony od /R+S+Kp/………………………………….

4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/………………

pozostają niezmienne do końca realizacji robót na przedmiotowym zadaniu i nie podlegają waloryzacji.

2. Elementy cenotwórcze określone w § 12 ust. 1 przyjęte do kosztorysowania obowiązują strony również w przypadku zmiany umowy na podstawie § 11 ust. 3 pkt 3.

§ 13

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, albo otwarto wobec niego postępowanie układowe,

b) wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

d) Zamawiający stwierdził, że Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi oraz ustaleniami protokołów odbioru robót,

e) Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

W takim przypadku dalsze wykonywanie prac Zamawiający zleci innemu Wykonawcy,  a Wykonawca obecny poniesie koszty odstąpienia od umowy oraz pokryje różnicę cen wynikających ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny, oraz wzrostu cen materiałów  i pracy sprzętu. Zamawiający zastrzega również, że Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty, wynikłe w czasie realizacji z tytułu przerwania prac.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - W przypadku nie wykonania umowy w terminach określonych w zapisie §6 ust.1 i 2 oraz §10 ust.2 i 3, a także w terminie ustalonym przez strony na podstawie §10 ust.2 i 3 umowy, innym niż 14 dni, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie wyznaczonym na podstawie § 10 ust.6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Zmawiającego części przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 15

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Oferta wykonawcy.

- dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy ofertowe.

§ 18

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

…………………………….					……………………………