WZÓR

załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ..........................

NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

w dniu ……………….. roku w Nowym Mieście Lub. pomiędzy:

Starostą Nowomiejskim Stanisławem Czajką, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Haliny Bartkowskiej zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a firmą

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez

………………………………………………………..,

zwanymi w dalszej treści Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego – w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ………………… r. zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655) prac geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali gminy wiejskiej Kurzętnik.

§2

- Rzeczowy zakres zamówienia oraz warunki techniczne wykonania prac, określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Załącznik ten stanowi integralną część umowy.

- Prace zostaną wykonane w trzech etapach:

a) I etap – obejmujący wykonanie czynności określonych w punkcie I od ppkt.1 do ppkt.3 w/w warunków technicznych, zakończony przedłożeniem dokumentów powstałych w wyniku prac terenowych - odbiór I etapu,

b) II etap – obejmujący wykonanie czynności określonych w punktach od I ppkt.4 do V w/w warunków technicznych, zakończony kontrolą operatu technicznego i wykonanego projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z przyjęciem operatu do pzgik – odbiór II etapu,

c) III etap - obejmujący wykonanie czynności określonych w punktach od VI do XII        w/w warunków technicznych – odbiór III etapu.

- Wszystkie materiały, niezbędne do wykonania umowy, Wykonawca dostarcza we własnym zakresie na koszt uwzględniony w wynagrodzeniu umownym. Wynagrodzenie umowne obejmuje również wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w szczególności opłatę wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. (Dz. U. Nr 37 poz.333) – wg załącznika nr 1, tabela III, poz.1 – tj. 3 zł za każdy zaewidencjonowany budynek.

- Z uwagi na to, iż zgodnie z w/w harmonogramem prac termin wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej i kartograficznej będzie dłuższy niż 6-mc-y, w dniu zgłoszenia pracy Wykonawcy zostanie naliczona opłata za czynności związane z prowadzeniem pzg i k określona zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt.9.7 w/w rozporządzenia. Uregulowanie opłaty jest warunkiem udostępnienia materiałów Wykonawcy.

§3

Termin wykonania umowy ustala się:

- dla I etapu określonego w §2 pkt.2 lit.a na dzień 30 listopada 2009 roku.

- dla II etapu określonego w §2 pkt.2 lit.b na dzień 31 marca 2010 roku,

- dla III etapu określonego w §2 pkt.2 lit.c - 7 dni roboczych po zakończeniu czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

§4

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie całości prac określonych w §1 umowy ustala się na ……………………… zł (słownie złotych: ………………………….) w tym podatek  VAT wynosi: ………………………. zł.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie i załączniku nr 1 wraz z kosztami określonymi w §2 pkt 3 i 4 umowy, z tym że płatność zostanie dokonana zgodnie z zakończonymi etapami prac i tak:

- po zakończeniu I etapu prac 50% wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę ………………. w tym ……………. VAT

- po zakończeniu II etapu prac 40% wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę ………………. w tym ……………. VAT

- po zakończeniu III etapu prac pozostałe 10% wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę …………….. w tym …………….. VAT

§5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania uwag i zaleceń.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać informacje na temat stanu zaawansowania prac oraz, o ile będzie to możliwe ze względów technicznych, przedkładać częściowo wykonane prace.

- W razie braku postępu robót Zamawiający, w każdym czasie, może odstąpić od umowy

- Za brak postępu robót uznaje się również nie zgłoszenie pracy geodezyjnej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy jedynie do czasu przystąpienia do jej realizacji. Po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w §9 ust. 2

§6

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac każdego z etapów, a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru poszczególnych etapów Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Operat powstały w wyniku wykonania Umowy skompletowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazany zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokóle odbioru.

§7

- Zamawiający i Wykonawca robót mogą skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców.

- Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru każdego etapu prac przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów wynikających z przepisów i uzgodnień z zamawiającym, potwierdzających wykonanie robót wchodzących w zakres każdego etapu                (w szczególności: po I etapie – dokumenty wykonane w trakcie prac polowych,  po II etapie – operat opisowo-kartograficzny, operat geodezyjno-prawny, po III etapie – dokumenty sporządzane w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego).

§8

Rozliczenie finansowe za wykonanie prac nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z protokółami odbioru poszczególnych etapów prac, na kwoty w nich wymienione i po zrealizowaniu ich postanowień końcowych.

§9

- W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający obniży wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową.

Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a)	0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy,

b)	0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczony od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy, za którą odpowiada Zamawiający.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywistej szkody.

§11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń w poszczególnym etapie przedmiot zamówienia płatna będzie przelewami z kont Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur spełniających wymogi §8 niniejszej umowy.

§14

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia wygasają z upływem 3 lat od dnia odbioru końcowego.

§15

W sprawach cywilnych nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądu, właściwego dla siedziby zamawiającego.

§17

Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 2 egzemplarze otrzymują Zamawiający i Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA